**杭州萧山公安局会议讨论记录表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议历程 | 2018/05/02 | 会议地点 | 杭州市公安局萧山分局 | |
| 会议主题 | 云啸平台推进会议 | | 主持人 | 管卓君 |
| 参加人员 | 萧山公安：李科、管科、沈秋江、翁叶军  大华：周淼、陈波、周立强、屠捷凯、林丽娜以及其他相关开发人员  匡信：季长志、林玲 | | | |
| 会议内容 | 一：管科介绍会议议程   1. 汇报整个云啸平台工作情况、问题、下一步计划 2. 管科点评近期云啸各项工作情况 3. 李科总结并针对下一步工作进行批示   二：工作汇报   1. 多维接入数据，统一标准：视频、人脸、人证合一、门诊、停车场、MAC、门禁、消防、水电煤气；（确认数印接入客运订票数据是否实时？） 2. 超级布控 3. 实时预警 4. 云啸核查   三：管科点评   1. 安全问题强调，一机两用通报 2. 云啸平台时间进度，加紧部署测试 3. 云啸核查，定点派出所推广测试   四：李科总结  进度延迟太多，原本计划4月底出成果，但是实际从2018年初至今没有实质性动作，要将5月作为全年中最重要的一个月，要求研发中心全身心投入到云啸平台的推进工作当中，争取月底运作起来，包括智推、热词（笔录数据科通在积极联系法制部门沟通中）；  系统BUG当天改好，每隔几天输出汇报一些成果；  注意工作的侧重点、优先级，在萧山的驻场人员要做萧山这边的工作，临时维护下其他的可以，但不要连续两三次被看到都在做其他地方的工作，特别是在萧山本地项目进度延迟的情况下  市北派出所基础管控需求，下周设计原型出来 。 | | | |